## Slide 1: システムフロー可視化・詳細確認ツール （Helios Flow）打合せ
目的：工事工程の理解・進捗確認・必要ファイル参照を一元化し、
質問/確認コストを削減する（DX化 / AIX）

## Slide 2: 1. 本日の打合せゴール（決めること）
システムテスト観点の合意
（開発部テストで何を見るか）
修正対象の優先順位 （リリースまでに必ず直す/後回しを切る）
運用イメージの合意 （誰が、いつ、何を更新するか）

## Slide 3: 2. 背景：なぜこのツールが必要か（制作意図）
工事工程が複雑で、担当者が「次に何をすべきか」を都度確認している状態。
結果として、特定担当に質問が集中し、業務が停滞する。
→ これを「フロー図UIで自己解決できる状態」にする。

## Slide 4: 3. 課題定義（現状のボトルネック） - 前半
3.1 契約書ベースの表管理の限界
  契約書に基づく表で進捗管理しているが、詳細の記載が難しく、内容理解が進まない
  工程の「前後関係」「次にやるべきこと」が表から読み取りづらい
3.2 ANDPADの工程管理の限界
  基本はバーチャートであり、フロー（分岐/依存）を表現しづらい
  編集権限が案件監視者に限定され、修正は担当者が都度依頼・反映が遅れる
  ログイン後にバーチャートを開き、他工程との調整をしながら操作する必要があり、運用負荷が高い

## Slide 5: 3. 課題定義（現状のボトルネック） - 後半
3.3 必要ファイル/確認ファイルの分散
  必要なファイルが一元管理できておらず、参照経路が属人化している
  工程ごとの「必要資料」「確認すべき資料」を探す時間が発生している
3.4 工程内容が複雑で、都度確認が必要
  対応内容が複雑で「次の一手」が不明確になり、質問が増える

## Slide 6: 4. アプリケーションのゴール（到達状態）
Helios工程をフロー図化し、工程の前後関係・分岐を視覚的に理解できる
フロー図上で進捗（未着手/進行中/完了）を入力し、状態を可視化できる
遅延フローを可視化し、遅延の早期検知・解消につなげる
開発担当者以外でも、フローを見て進捗確認できる（質問を減らす）
工程（ノード）から「必要ファイル」を抽出し、迷わず参照できる
工程（ノード）から「必要情報（手順/注意点/提出先）」を抽出できる

## Slide 7: 5. 現在の状況（進捗）
システムフロー図の作成：完了
フロー可視化（アニメーション等）：実装済み
本日：業務展開（開発部によるシステムテスト開始）
【現在地】
  課題抽出 → 要件定義 → システム開発 → 【システムテスト(いまここ)】 → 修正 → リリース

## Slide 8: 6. 今後の進め方 / 7. タスク
【今後のスケジュール】
  本日〜1週間程度：開発部へシステムテスト実施
  テスト結果を踏まえ、修正要件の打合せ（優先順位付け含む）
  修正対応 → リリース
【今後のタスク担当】
  若林担当：ノードテキスト検討、関連資料の作成/整理
  山崎担当：ノード内容修正（文言/説明/リンク整理）

## Slide 9: 8. 今日の確認事項（会議の論点）
システムテストの観点
  （UI操作、フロー理解、検索/抽出、進捗入力、遅延表示）
修正優先度
  （必須 / できれば / 後回し）
運用について
  （誰がノード情報・リンク・ファイルを更新するか）